## Slide 1
工作进展汇报
Token 实验台报告、移动服务器租赁与 P8000 测试
01
Token 魔方 Mini
实验台报告
已完成
已完成报告梳理，覆盖 Token 生产与平台销售闭环验证
技术验证
硬件设备、网络拓扑、软件架构、模型适配与部署
商业验证
性能测试、Token 收益分析
02
移动服务器租赁
未完成
待商务流程初稿
已确定 2 台 910B + 6 台 NVIDIA T4，待夏新完成商务流程初稿
阶段 | 时间 | 地点 | 算力资源 | 组网方 / 带宽
流程调试期 | 9/30–10/30 | 移动漳湾机房 | 2 台 910B + 6 台 T4 后续迁移至展示期 | 移动 / 500 Mbps
安全测试期 | 10/20–11/10 | 21C Token 魔方 | 18 台报废通算服务器 其中 4 台以上带 GPU | 时代 / 1 Gbps
最终展示期 | 11/10–2027/5/10 | 21C Token 魔方 | 8 台 910B + 10 台 T4 | 时代 / 1 Gbps
三个阶段均使用 MOMA 平台，通过互联网访问
03
P8000 测试
未完成
已完成一轮初步测试，正在学习并开展细化测试
环境与通信：RDMA 测试、驱动环境验证
模型与推理：模型文件与可用性验证、推理引擎参数确定
性能：LLM 吞吐性能测试
Notes: 来源：用户工作内容及微信图片_20260918173112_75_2.jpg。完成状态：Token魔方Mini实验台报告已完成，移动服务器租赁与P8000测试未完成。报告已完成并不表示所有技术和商业验证均已完成。租赁计划：流程调试期9月30日至10月30日，移动漳湾机房，2台910B+6台T4，后续迁移至展示期，移动负责组网，MOMA，互联网500Mbps。安全测试期10月20日至11月10日，21C token魔方，18台报废通算服务器，其中4台以上带GPU，时代负责组网，MOMA，互联网1Gbps。最终展示期11月10日至2027年5月10日，21C token魔方，8台910B+10台T4，时代负责组网，MOMA，互联网1Gbps。原图前两段未写年份，正文保持月日，最终终止时间明确为2027年。阶段日期存在重叠，按原图保留。设备单位为台。P8000初测一轮已完成，细化测试进行中。