## Slide 1
工作进展汇报
Token 实验台报告、移动服务器租赁与 P8000 测试
01
Token 魔方 Mini
实验台规划报告
已完成
已完成报告梳理，覆盖 Token 生产与平台销售闭环验证
技术验证 :
硬件设备、网络拓扑、软件架构、模型适配与部署
商业验证 :
性能测试、Token 收益分析
02
移动服务器租赁
进行中
待商务流程初稿
第一阶段确定 2 台 910B + 6 台 NVIDIA T4，待夏昕完成商务流程初稿
阶段 | 时间 | 地点 | 算力资源
流程调试期 | 9/30–10/30 | 移动漳湾机房 | 2 台 910B + 6 台 T4 后续迁移至展示期
03
P8000 测试
进行中
已完成一轮初步测试，正在学习并开展细化测试，下星期完成实验报告
环境与通信：RDMA 测试、驱动环境验证
模型与推理：模型文件与可用性验证、推理引擎参数确定
性能：LLM 吞吐性能测试
待完成实验报告