## Slide 1
A5 模型部署
模型部署全流程
从模型仓库到 MASS 服务：四个阶段推进，验收通过后发布。
token 魔方 Mini实验台
10 / 18
01
模型准备
→
02
运行环境
→
03
推理服务
→
04
验收与交付
确定规格
仓库 / revision、精度与卡数
上下文 / 并发、许可与权限
下载与校验
Hugging Face / ModelScope
权重分片、配置、SHA256
准备权重
按需量化 / 格式转换
补齐 tokenizer 与视觉组件
节点与驱动
OS、IP / 时间、磁盘 / 权限
驱动与固件、设备健康
模型与镜像分发
各节点权重一致、固定路径
镜像配套、固定 digest
容器接入设备
透传卡与驱动库、挂载目录
共享内存 / 端口、容器内验卡
910B 分支
Ascend 镜像＋vLLM Ascend
按 A2 配方配置精度与并行
T4 分支
GGUF＋llama.cpp
YOLO / Wan 使用独立管线
启动与扩展
先单机低负载；双机先验 RoCE
再配 rank / TP / DP / EP
接口与质量
健康检查、模型列表、推理 API
固定样本、流式输出、停止条件
负载与稳定性
增加上下文 / 并发，记录显存
TTFT / TPOT / 吞吐，视觉另测
MASS 接入与发布
鉴权 / 路由 / 计量、端到端验证
进程托管、监控、小流量与回退
✓ 权重完整且可追溯
✓ 容器内设备可用
✓ 服务启动且可调用
✓ 效果达标并可恢复
执行依据：版本清单＋启动脚本＋测试报告＋平台配置＋回退步骤，详细命令见配套操作清单。
Notes: 本页将已确认的12步部署流程整合为四阶段。每阶段三项操作，底部为对应完成标准，勾号表示要求而非已经完成。保留权重下载、量化、分发、环境准备、容器设备透传、推理、扩展、验收、平台接入和故障恢复全部环节。T4与910B是不同的候选执行路径，具体模型以06适配结果为准。单机先验通，双机只在需要时执行，不能将所有模型默认扩至双机。MASS实际字段、镜像digest、模型revision和节点配置尚待现场确认。详细操作和命令见07_模型部署_操作清单.md。
官方资料：
https://huggingface.co/docs/huggingface_hub/en/guides/cli
https://github.com/modelscope/modelscope/blob/master/docs/source/command.md
https://docs.vllm.ai/projects/ascend/en/latest/tutorials/models/Qwen3.8-27B.html
https://github.com/ggml-org/llama.cpp/blob/master/tools/server/README.md
https://docs.ultralytics.com/models/yolo26/
https://github.com/Wan-Video/Wan2.1